Załącznik nr 5 - wzór umowy

IP.2511.9.2023

UMOWA

zawarta w dniu ……………….  roku pomiędzy:

Powiatem Buskim z siedzibą przy al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-192-53-75, REGON: 291009350, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju w osobach:

Pan Jerzy Kolarz	 	- Przewodniczący Zarządu

Pan Stanisław Klimczak 	- Wiceprzewodniczący Zarządu

przy kontrasygnacie

Pana Artura Polniaka 	- Skarbnika Powiatu

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych pn. "Remont pokrycia dachu na budynku SALI GIMNASTYCZNEJ I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Al. Mickiewicza 13".

§ 2

Zakres robót obejmuje:

1. Zakres robót określony w zapytaniu ofertowym znak: IP.2511.9.2023 z dnia 26.07.2023 r.

2. Podstawą zawarcia umowy jest oferta cenowa Wykonawcy z dnia ………………..........  r.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie 
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością.

§ 3

Termin zakończenia robót – do 30 września 2023 r.

§ 4

1. Materiały i urządzenia, przy użyciu których Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy, powinny spełniać, co do jakości, wymogi wyrobów dopuszczonych do stosowania (atesty, certyfikaty).

2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów znajdujących się w sąsiedztwie robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 5

1. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udziela 60 miesięcznej gwarancji.

2. Początkiem biegu okresu gwarancji jest dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru końcowego.

3. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia usterek 
w terminie trzech dni roboczych od daty ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 6

1. Wynagrodzenie kosztorysowe przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, będącego przedmiotem umowy, strony ustaliły na podstawie oferty cenowej na kwotę netto ……............……… zł; brutto …….............……..zł (słownie: ………………………………………………………………..............), w tym podatek VAT właściwy na dzień podpisania umowy.

§ 7

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty wynagrodzenia, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego w terminie do 21 dni od dnia wpłynięcia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

2. Terminem zapłaty jest dzień złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia dokonania przelewu.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia .

b) Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 10% wartości wynagrodzenia.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać przeniesienia praw                   i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 11

Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe, rozstrzygać je będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 12

Integralną część umowy stanowią:

- Zapytanie ofertowe znak: IP.2511.9.2023 z dnia 26.07.2023 r.

- Oferta Wykonawcy z dnia ………..……… 2023 r.

- Kosztorys powykonawczy.

§ 13

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca:                                                                                                       Zamawiający	: