**Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu**

**za okres międzysesyjny**

Zarząd Powiatu w okresie od 26 maja do 30 czerwca 2023 roku odbył **6 posiedzeń**:

**Zarząd Powiatu przyjął do realizacji Uchwały z XLVI Sesji Rady Powiatu w sprawie:**

* zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2023 roku;
* przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2023 roku;
* zmiany uchwały Nr XLIII/430/2023 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia
27 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2023 – 2030;
* zawarcia porozumienia o wspólnej organizacji Dożynek Powiatowo – Gminnych Solec – Zdrój 2023;
* wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na użyczenie nieruchomości.

**oraz Uchwały z** **XLVII** **Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w sprawie:**

* przekazania skargi według właściwości.

**Z zakresu gospodarki finansowej:**

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

* zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2023 (x2);
* przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2023 roku (x4);
* zmiany Uchwały Nr 940/2023 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w Powiecie Buskim w 2023 roku;
* zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku;
* zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (x2);
* zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych (x1).
1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2023 roku.
2. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Komendanta Powiatowego Policji
w Busku – Zdroju o zabezpieczenie w budżecie Powiatu na rok 2023 dodatkowych środków finansowych w wysokości 1 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych i promujących pracę w Policji.
3. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował dwa wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2023 rok.
4. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju o dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków na 2023 rok.
5. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju o przesunięcie środków do planu finansowego na rok 2023.
6. Zarząd Powiatu przyjął *Informację o wykonaniu budżetu Powiatu Buskiego wg stanu na koniec IV kwartału 2022 r.*
7. Zarząd Powiatu przyjął skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
8. Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach o zwiększenie limitu wydatków inwestycyjnych w 2023 roku w kwocie 20 000 zł na zakup traktorka do koszenia trawy oraz mebli ogrodowych na teren Placówki. Zarząd Powiatu zdecydował o zabezpieczeniu środków finansowych w kwocie 25 000 zł na zakup dwóch traktorków do koszenia trawy dla jednostek organizacyjnych Powiatu , w tym jednej dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach.
9. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju o zabezpieczenie dodatkowych środków z budżetu Powiatu w wysokości 95 000 zł na przebudowę placu przy Powiatowym Zarządzie Dróg.
10. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju o dokonanie zmiany planu wydatków budżetowych na 2023 rok.
11. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju o zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku.
12. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek **Kierownika Referatu** Inwestycji i Promocji o zabezpieczenie w budżecie środków w kwocie 68 983,74 zł brutto na realizację zamówienia pn.: *„Budowa układu samoczynnego załączenia rezerwy w postaci agregatu prądotwórczego stanowiącego zasilanie rezerwowe instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju al. Adama Mickiewicza 15”*.
13. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek **Kierownika Referatu** Inwestycji i Promocji **o** zabezpieczenie w budżecie środków w kwocie 145 000,00 zł brutto na realizację projektu pn.: *„Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku – Zdroju działka nr 73/10 pod kątem dostępności dla osób z dysfunkcją ruchu, poprzez dostawę z montażem platformy”*.
14. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek **Kierownika Referatu** Inwestycji i Promocji **o** zabezpieczenie w budżecie środków w kwocie 250 000,00 zł brutto na remont dachu sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju.
15. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr o dokonanie przeniesień w budżecie Powiatu oraz utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera plików”.
16. Zarząd Powiatu analizował zestawienie wykonania planowanych wydatków w okresie 5 m-cy 2023 roku w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz przewidywane wykonanie na koniec 2023 roku. Z uwagi na niedobory Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwiększeniu budżetów w jednostkach organizacyjnych Powiatu.
17. Zarząd Powiatu podjął decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu od miesiąca lipca br..

**Z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej i promocji powiatu:**

1. Zarząd Powiatu analizował wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów
o dofinansowanie dużej imprezy plenerowej pn. „Dni Pacanowa” – 12-13.08.2023 r. Zarząd Powiatu postanowił udzielić Miastu i Gminie Pacanów wsparcia finansowego w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w imprezy plenerowej.
2. Analizując oferty na realizację zadania publicznego w ramach tzw. „małych grantów” Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć dla:
	* Stowarzyszenia „Z NAMI LEPIEJ” środki finansowe w kwocie 3 000 zł
	z przeznaczeniem na realizację zadania pn. IX – PIKNIK RODZINNY „POSTAW NA RODZINĘ”. Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał w/w Stowarzyszenie do skorygowania przedłożonej oferty i wskazania faktur jako sposobu monitorowania rezultatów / źródła informacji o osiągnięciu wskaźnika.
	* Gminnego Klubu Sportowego „Wschodnia Tuczępy” środki finansowe
	w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Udział
	w VII turnieju Błotnej Ligi Mistrzów w Korycinie”. Jednocześnie Zarząd Powiatu zdecydował, że w związku z upływem kadencji obecnych władz Klubu, umowa na realizację przedmiotowego zadania publicznego zostanie podpisana po przedłożeniu aktualnej informacji o osobach wchodzących w skład władz Klubu. W związku z tym, iż nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do Starosty, Naczelnik Wydziału SOZ został zobowiązany do zwrócenia się do w/w Klubu o przekazanie odpisów uchwał walnego zgromadzenia oraz innych dokumentów określonych przepisami prawa.
	* Uczniowskiego Klubu Sportowego „Miłek Wiślica” środki finansowe
	w kwocie 2 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Uczestnictwo zawodników Klubu „Miłek Wiślica” w Pucharze Polski Kobiet.*
	* Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy środki finansowe w kwocie 1 000 zł
	z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Międzygminny Festyn Muzyczny – Witaj Lato Bezpieczne Wiślickie Lato.*
	* Stowarzyszenia KGW „Nadwiślanki” środki finansowe w kwocie 3 000 zł
	z przeznaczeniem na realizację zadania *„Wycieczka krajoznawczo – turystyczna Majówka dla seniora”*.
3. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie o wyrażenie zgody na likwidację oraz zdjęcie ze stanu Ośrodka, środka trwałego i pozostałych środków trwałych, uszkodzonych, przestarzałych, nienadających się do użytkowania, zaewidencjonowanych w księgach inwentarzowych Ośrodka. Środek trwały i pozostałe środki trwałe zostały zakwalifikowane przez Komisję do spraw oceny przydatności do dalszego użytkowania, do likwidacji.
4. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie o użyczenie całorocznego pawilonu handlowego o wymiarach 5m x 8m x 2,5m.
5. Powiat Buski został zaproszony do współpracy przy realizacji projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student”, zaplanowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027. W/w projekt został przygotowany z inicjatywy Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renaty Janik przez Politechnikę Świętokrzyską, we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. **W ramach
w/w projektu dwa najstarsze roczniki uczniów w szkołach maturalnych prowadzonych przez Powiat Buski będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych przygotowujących ich do egzaminów maturalnych oraz do podjęcia studiów wyższych. Projekt powinien przyczynić się do rozbudzenia wśród uczniów zainteresowania naukami ścisłymi, a także do zniwelowania deficytów wiedzy, utrudniających młodzieży rozpoczęcie nauki na uczelniach technicznych lub na kierunkach matematyczno – przyrodniczych. Osiągnięciu tego celu mają służyć m.in. zajęcia z pracownikami naukowymi oraz dodatkowe lekcje z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, m.in. z matematyki, fizyki, biologii, chemii.** Zarząd Powiatu podjął decyzję o przystąpieniu Powiatu do projektu pn. *„Dziś uczeń – jutro student”* zadanie nr X Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie kształcenia matematyczno – przyrodniczego.
6. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem p.o. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn. „Klasa akademicka SGH” – za okres od marca do czerwca 2023 r.
7. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożoną przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju indywidualną diagnozą Technikum Nr 1
im. Mikołaja Kopernika w ZSP w Busku – Zdroju w zakresie kształcenia zawodowego na potrzeby konkursu w ramach projektu „Świętokrzyska Edukacja Zawodowa”
w ramach Działania 8.4 Rozwój szkolnictwa branżowego.
8. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożoną przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju indywidualną diagnozą Technikum Nr 3 w ZSTiO w Busku – Zdroju w zakresie kształcenia zawodowego na potrzeby unijnego projektu edukacyjnego.
9. Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek w sprawie dofinansowania wyjazdu na stypendium zagraniczne zawodniczki MUKS Unia Busko – Zdrój.
10. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Stowarzyszenia AKS 1947 Busko – Zdrój w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie członkom Akademii Piłkarskiej 20% rabatu na zakup karnetów do siłowni w ramach wsparcia projektu „Program Sport Benefit 2023”.
11. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Kwota stypendium w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju wynosi 200 zł dla ucznia.
12. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały nr 925/2023 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2023 roku opłat za udział nauczycieli w formach kształcenia i doskonalenia. W ocenie organu nadzoru organem prowadzącym właściwym do podjęcia analizowanej uchwały jest Rada Powiatu. Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią Radcy Prawnego, która mówi, że dopóki Wojewoda nie wyda rozstrzygnięcia nadzorczego w kwestii przedmiotowej uchwały, nie jest możliwe podjęcie uchwały Rady Powiatu.

**Z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej:**

Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

* uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku – Zdroju.
1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem informującym o otrzymaniu przez Powiat Buski dotacji w konkursie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2023. W Polsce tylko 62 jednostki samorządu terytorialnego otrzymały taką dotację. W województwie świętokrzyskim tylko trzy: PCPR Busko – Zdrój, PCPR Kielce oraz GOPS Mniów. Konkursowy projekt PCPR pn. „Przyjdź poMOC” będzie realizowany w miesiącach od sierpnia do grudnia 2023 r. Wnioskowana kwota dofinansowania to 100 000 zł, przy czym Ministerstwo przyznało 80 000 zł. PCPR zobowiązuje się do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 30%, który zostanie wniesiony poprzez oddelegowanie psychologa oraz pracownika socjalnego PCPR (35 000 zł). Całkowity koszt projektu to 115 000 zł.
2. Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Znak: NEP.906.10.2023. Po rozpatrzeniu odwołania z dnia 01.03.2023 r., osobiście wniesionego przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju Znak: NEP.9020.2.7.2022 z dnia 17 lutego 2023 r. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uchyla zaskarżoną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju Znak: NEP.9020.2.7.2022 z dnia 17 lutego 2023 r. w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
3. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju z dn. 15.05.2023 r. informującym, że w związku z dużą liczbą pacjentów i brakiem wolnych łóżek w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wystąpią ograniczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców (na hospitalizację będą przyjmowani tylko pacjenci po wcześniejszej weryfikacji, czy jest wolne miejsce).
4. Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o dofinansowanie z budżetu Powiatu Buskiego inwestycji pn.: *„Zakup zestawu do kruszenia złogów mineralnych w nerkach i drogach moczowych do Poradni Urologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju”*. Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju zawnioskował o kwotę dofinansowania w wysokości 165 620,00 zł. Udział finansowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w pozostałej części wyniesie 3 380,00 zł. Ze względu na brak środków finansowych oraz zaplanowane zadania inwestycyjne Zarząd Powiatu na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zabezpieczenia środków na realizację w/w zadania oraz zadania zgłoszonego na poprzednim posiedzeniu Zarządu dotyczącego „Wymiany serwera i macierzy dyskowej do części białej serwerowni w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju” w pełnych wartościach. Zarząd Powiatu postanowił, że przedmiotowy wniosek będzie procedowany w II połowie 2023 r., po dokonaniu analizy wykonania budżetu Powiatu za I półrocze br.
5. Zarząd Powiatu zapoznał się z:
	* pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju skierowanym do Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach informującym, że Związki Zawodowe działające w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w pełni popierają wniosek Dyrektora o zmianę warunków umowy 13-SZP03/8-23-00121-005, w zakresie zwiększenia ryczałtowego finansowania Szpitala o kwotę 1,5 mln zł/m-c, co daje 18 mln zł rocznie;
	* odpowiedzią Narodowego Funduszu Zdrowia na pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia wysokości ryczałtu. Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w dniu 12 maja 2023 roku została przedstawiona kwota ryczałtu PSZ dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na okres 1 styczeń 2023 – 31 grudzień 2023. Wartość ryczałtu systemu PSZ jest ustalana (wyliczana) przez Dyrektora OW NFZ w oparciu o regulacje ustawy o świadczeniach oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, a jego wysokość, co do zasady nie podlega negocjacjom. Ryczałt na rok 2023 ustalono m.in. w oparciu o liczbę jednostek sprawozdawczych wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych za ubiegły rok. Przekazana Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju kwota ryczałtu na rok 2023 (49 960 407,00 zł) jest o przeszło o 10 mln zł wyższa od ostatecznej kwoty ryczałtu w roku 2022 (39 029 413,43 zł). Dodatkowo w dniu 18.05.2023 r. za pośrednictwem portalu SZOI przedstawiono Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju aneks zwiększający wartość umowy nr 13-SZPO3/8-23-00121-005, w związku z wykonaniem w I kwartale b.r. świadczeń ponad limit w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja – świadczenie endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego.
6. Zarząd Powiatu zapoznał się ze skierowanym do Rady Powiatu – jako Przedstawiciela organu założycielskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – pismem z informacją, że placówka ta jest dłużnikiem PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. oraz z wezwaniem do zapłaty z tytułu świadczenia przez Affidea sp. z o.o. usług na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w wykonaniu umowy, której przedmiotem jest udzielanie przez Spółkę badań diagnostycznych na rzecz ZOZ.
7. Zarząd Powiatu zapoznał się z:
* pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju z dnia 16.05.2023 r. skierowanym do Prezesa Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta w Kielcach informującym o zdemontowaniu windy zlokalizowanej przy budynku Oddziału Chorób Zakaźnych w ZOZ w Busku – Zdroju;
* pismem Prezesa Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta w Kielcach z dnia 18.05.2023 r. w którym Prezes Fundacji informuje, iż oczekuje od Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju informacji, czy demontaż windy oraz jej zabezpieczenie i składowanie po rozmontowaniu zostały przeprowadzone z zachowaniem wszystkich wymagań obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;
* odpowiedzią Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na pismo Prezesa Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta w Kielcach w sprawie windy zlokalizowanej przy budynku Oddziału Chorób Zakaźnych w ZOZ w Busku – Zdroju.
1. Po przeanalizowaniu obecnej sytuacji finansowej Szpitala, Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię odnośnie zaciągnięcia przez ZOZ w Busku – Zdroju pożyczki
z Siemens Finanse Sp. z o.o. w wysokości 6 000 000,00 zł. Zarząd Powiatu nie wyraża zgody na uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w NBS w Solcu – Zdroju ze względu na brak możliwości poręczenia przedmiotowego kredytu przez Powiat.
W chwili obecnej wysokość środków koniecznych do miesięcznego zbilansowania się Zakładu wynosi ok. 800 000 zł. W roku ubiegłym, w związku z nowelizacją ustawy
z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych
w podmiotach leczniczych, wysokość środków finansowych potrzebnych do miesięcznego zbilansowania się Szpitala wynosiła 1 500 000,00 zł, co stanowiło rocznie kwotę 18 000 000,00 zł. Zmniejszenie brakującej kwoty z 1 500 000,00 zł do kwoty 800 000,00 zł wynika ze zwiększenia wysokości przekazanego przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach ryczałtu na rok 2023 (49 960 407,00 zł), który jest o przeszło 10 mln zł wyższy od ostatecznej kwoty ryczałtu w roku 2022 (39 029 413,43 zł). Niestety nadal brakująca kwota potrzebna do miesięcznego zbilansowania się Zakładu w wysokości ok. 800 000,00 zł spowoduje dalszy proces zadłużania się Szpitala, co w skali roku uczyni kwotę 9 600 000,00 zł. Kontrahenci dostarczający różnego rodzaju asortyment niezbędny do udzielania świadczeń medycznych, kredytują placówki lecznicze, w tym ZOZ w Busku – Zdroju, bowiem otrzymują z wielomiesięcznym opóźnieniem należności za dostawy. Zobowiązania wymagalne Szpitala opiewają na kwotę ok. 16 mln zł. Warunki uzyskania finansowania przez NBS w Solcu – Zdroju:
* okres kredytowania: 12 miesięcy z możliwością odnawiania,
* oprocentowanie: stałe 8%,
* prowizja za przyznanie kredytu: 1%,
* prowizja za gotowość finansową: 1,20%,
* zabezpieczenie: poręczenie Starostwa Powiatowego.

Warunki uzyskania pożyczki z Siemens Finanse Sp. z o.o.:

* okres finansowania: 120 miesięcy,
* oprocentowanie: 10,78% (marża 3,92% + WIBOR 1M 6,86%),
* zabezpieczenie: cesja z kontraktu NFZ.

Powyższe rozwiązanie zabezpieczy Szpital przed utratą ciągłości w udzielaniu świadczeń, która może być efektem zaprzestania realizacji dostaw przez kontrahentów. Ponadto, jeżeli w najbliższym czasie nie zostanie zmieniona polityka finansowania szpitali powiatowych przez Państwo, problemy z płynnością finansową będą stałym elementem działalności placówek leczniczych, co w przypadku Szpitala w Busku – Zdroju, może docelowo wymusić zmianę jego struktury organizacyjnej i likwidację co najmniej 3 oddziałów wraz ze zwolnieniami pracowników. Rozwiązanie to jest ostateczne, jednak w perspektywie czasowej, jak najbardziej realne, stąd wniosek o wspomożenie się Szpitala zewnętrznymi środkami finansowymi na tzw. płynność finansową i gospodarowanie długiem. Szpital posiada realną możliwość spłaty rat proponowanych przez NBS oraz pożyczkodawcę. Wszystkie dotychczasowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek są terminowo regulowane. Na dzień 31 maja 2023 r. łączna wartość wszystkich spłaconych rat wynosi 14 284 876,79 zł.

1. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach, że w kwietniu 2023 r. została dokonana inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu na terenie Placówki przez upoważniony podmiot. Celem opracowania inwentaryzacji było wskazanie istniejących drzew i krzewów otaczających Placówkę, ze szczególnym naciskiem na lustrację i określenie stanu zdrowotnego drzew stwarzających potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa wychowanków, pracowników oraz mienia. Z uwagi na fakt, iż obecnie trwa okres lęgowy większości gatunków ptaków, tj. od 1 marca do 15 października Dyrektor PO-W zwróci się z wnioskiem do Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, gdyż wymagają tego względy bezpieczeństwa. Jeśli po otrzymaniu stosownej dokumentacji (np. protokół z oględzin drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki) ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie, okaże się, że na drzewach i krzewach istnieją siedliska ptaków czy gatunki chronione, Dyrektor PO-W wystąpi z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w celu uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazów wobec gatunków chronionych.
2. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski do ogłoszonego naboru konkurencyjnego projektów w ramach Priorytet 9. Usługi Społeczne i Zdrowotne. Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
3. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wyrażenie zgody na zatrudnienie kierowcy/konserwatora na czas określony/zastępstwo w wymiarze 1 etatu do czasu powrotu zastępowanej osoby do pracy. Jednocześnie, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora DPS w Zborowie do rozeznania możliwości zatrudnienia/przeniesienia pracownika z innych jednostek organizacyjnych Powiatu. W przypadku braku takiej możliwości Dyrektor DPS powinna dokonać zatrudnienia w/w pracowników za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.
4. Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem kontroli przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach. Ocenie poddano bieżący stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń placówki oraz otoczenia, mikroklimat pomieszczeń, zapewnienie wyposażonej apteczki pierwszej pomocy oraz przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz zweryfikowano dokumentację zdrowotną pracowników do celów sanitarno – epidemiologicznych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

**Z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:**

Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

* wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
1. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału GKN odnośnie przybliżonej wartości działki Nr 57/59 o pow. 0,1637 ha położonej w mieście Busko – Zdrój, obręb 10 przy ul. Kusocińskiego. Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN do zlecenia brokerowi ubezpieczeniowemu wykonania wyceny przedmiotowej działki.
2. Zarząd Powiatu przyjął projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. Powyższy projekt uchwały będzie przedmiotem obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

**Z zakresu komunikacji i drogownictwa:**

Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

* wyrażenia opinii na cele zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie
art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) dotyczącej zadania pn. „Budowa ulicy Spacerowej w Busku – Zdroju”.
1. Zarząd Powiatu analizował pismo z dnia 10.05.2023 r. oraz pismo z dnia 18.05.2023 r. firmy DROCAD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, która opracowuje dokumentację projektową w ramach zadania pn.: „Budowa drogi dla rowerów oraz dróg gminnych
i powiatowych w ramach zadania Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko – Zdrój i Solec – Zdrój”. W związku z wystąpieniem na etapie realizacji umów niezależnych od stron okoliczności oraz mając na uwadze ustalenia poczynione na spotkaniu w dniu 19 kwietnia 2023 r. Wykonawca dokumentacji zawnioskował o kolejną zmianę zapisów umowy w zakresie dotyczącym
m.in. terminów realizacji inwestycji oraz warunków wynagrodzenia. Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany dotyczące wysokości dodatkowych kosztów przewidzianych do poniesienia przez Powiat Buski:
* za wykonanie projektów podziału do wniosków o wydzielenie linii brzegu dla odcinka 1 i 5 – kwota 15 990,00 zł.
* za aktualizację mapy do celów projektowych w związku z podziałami lub zmianami projektowymi dla odcinka 1, 3 i 5 – kwota 4 428,00 zł.
* za opłaty administracyjne związane ze złożeniem wniosków o wydanie pozwoleń wodno – prawnych dla odcinka 1, 2, 3, 4, 5 i 7 – kwota 14 250,00 zł.

Z powodu zmiany formy przekazania dokumentacji projektowej, wynagrodzenie Wykonawcy należy pomniejszyć o kwotę 2 982,75 zł, dlatego całkowita wartość przedstawionych w piśmie kosztów wynosi 31 685,25 zł.

Wykonawca oprócz zmiany warunków finansowych, wystąpił również o modyfikację terminu wykonania umów. W trakcie negocjacji z w/w Wykonawcą określono termin wykonania zadania objętego umową na dzień 29.12.2023 r. W przypadku dalszych opóźnień nieleżących po stronie Wykonawcy, firma DROCAD Sp. z o.o.
z siedzibą w Tychach sugeruje kolejną zmianę terminu wykonania zadania na dzień
30.04.2024 r.

W związku ze zmianą terminu realizacji zadania Wykonawca zwrócił się również
z wnioskiem o dokonanie modyfikacji w zakresie sposobu płatności i przewidzianych umowami płatności częściowych. Wykonawca zawnioskował o przyjęcie następującego sposobu płatności:

1. wykonanie i uzgodnienie projektu budowalnego w wersji elektronicznej
z podpisami elektronicznymi w formacie edytowalnym i PDF (z wyłączeniem projektów podziałów) – 50%
2. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID – 20%
3. przekazanie Zamawiającemu projektów technicznych/wykonawczych – 20%
4. uzyskanie decyzji ZRID (bez klauzuli ostateczności) – 10%.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku – Zdroju do przeanalizowania wspólnie z Radcą Prawnym możliwości wprowadzenia do umowy powyższych zmian.

1. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożonymi przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju propozycjami odcinków dróg powiatowych oraz analizował wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej:

 Gmina Busko – Zdrój (15,520 km):

1. Droga powiatowa Nr 1034T Młyny – Szaniec – Nowy Folwark od km 0+000 do km 1+650 dł. ok. 1650 mb.
2. Droga powiatowa Nr 1001T Chwałowice – Szarbków – Szaniec – Zwierzyniec od km 12+112 do km 14+347 dł. ok. 2235 mb.
3. Droga powiatowa Nr 1047T Siesławice – Biniątki – Zagość od km 1+937 do km 3+375 dł. ok. 1438 mb.
4. Droga powiatowa Nr 1035T Galów – Kameduły – Mikułowice od km 0+000 do km 0+700 dł. ok. 700 mb.
5. Droga powiatowa Nr 1026T Widuchowa – Ruczynów – Skrobaczów od km 0+000 do km 7+410 dł. ok. 7410 mb.
6. Droga powiatowa Nr 1058T Stopnica – Gorysławice od km 13+655 do km 15+742
dł. ok. 2087 mb.

 Gmina Gnojno (4,235 km):

1. Droga powiatowa Nr 1002T Chmielnik – Zrecze Małe – Maciejowice – Ruda od km 1+320 do km 5+555 dł. ok. 4235 mb.

 Gmina Nowy Korczyn (2,225 km):

1. Droga powiatowa Nr 1083T Ostrowce – Kawęczyn – Brzostków od km 2+639 do km 4+864 dł. ok. 2225 mb.

 Gmina Pacanów (1,010 km):

1. Droga powiatowa Nr 1077T Pacanów – Karsy Duże:
	* od km 0+290 do km 0+650 dł. ok. 360 mb,
	* od km 0+650 do km 1+380 dł. ok. 650 mb.

 Gmina Solec – Zdrój (2,835 km):

1. Droga powiatowa Nr 1053T Dobrowoda – Piasek Mały – Solec – Zdrój od km 8+369 do km 11+204 dł. ok. 2835 mb.

 Gmina Stopnica (4,235 km):

1. Droga powiatowa Nr 1016T Jastrzębiec – Czyżów od km 2+485 do km 4+100
dł. ok. 1615 mb.
2. Droga powiatowa Nr 1017T Dziesławice – Białoborze – Stopnica od km 0+000 do km 2+620 dł. ok. 2620 mb.

 Łączna długość to około 30,06 km x 13 000 zł/km = 390 780,00 zł.

Członkowie Zarządu Powiatu postanowili, aby podobnie jak w latach poprzednich, sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę/modernizację dróg powiatowych powierzyć pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju.

Powyższe propozycje odcinków dróg zostały wstępnie zaakceptowane przez Członków Zarządu Powiatu. Decyzja odnośnie zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej zostanie podjęta po dokonaniu analizy budżetu Powiatu, wydatków bieżących oraz potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne Powiatu.

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju został zobowiązany do przeanalizowania zaproponowanych odcinków dróg pod kątem własności pasa drogowego i przekazania informacji na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu, celem ostatecznego zatwierdzenia zakresu robót.

1. Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią *Ogłoszenia nr A/RFRD/2024 o naborze wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w 2024 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.* Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Dyrektora PZD w Busku – Zdroju, aby w ramach przedmiotowego naboru zgłosić następujące zadania:
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno – Janowice Poduszowskie – Balice od km 0+000 do km 1+586 i od km 1+697 do km 2+275 długości 2164 m.
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica – Gorysławice od km 18+735 do km 18+955 długości 220 m w m. Gorysławice.
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0072T Gacki – Gorysławice od km 10+769 do km 10+805 w m. Kobylniki związana z budową chodnika.
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0104T Mariampol – Borek od km 0+000 do km 1+700 długości 1700 m.
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy – Januszkowice – Niziny od km 1+685 do km 4+450 długości 2765 m.
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0085T Siesławice – Biniątki – Zagość od km 0+780 do km 1+775 długości 995 m.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0085T Siesławice – Biniątki – Zagość od km 1+775 do km 1+915 długości 140 m.

1. Remont drogi powiatowej Nr 0860T Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów od km 7+750 do km 8+330 długości 580 m.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów od km 0+815 do km 1+159 długości 344 m.
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T (0096T) Stopnica – Gorysławice
w miejscowości Wolica przy skrzyżowaniu z drogą krajową Nr 73 związana
z przełożeniem chodnika – około 60 m.

Łącznie: ok. 9,004 km.

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju został zobowiązany do przygotowania stosownych wniosków w powyższym zakresie.

1. Zarząd Powiatu analizował wniosek mieszkańców miejscowości Galów w sprawie wykonania robót odwodnieniowych wzdłuż drogi powiatowej Nr 1001T Chwałowice – Szarbków – Szaniec – Zwierzyniec w miejscowości Galów wraz z jednoczesnym wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju o zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia na wskazanym odcinku. Zarząd Powiatu podjął decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości 60 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia.
2. Zarząd Powiatu zapoznał się z potwierdzeniem akceptacji wniosku o korektę zakresu inwestycji oraz Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR dla zadania *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś od km 0+000 do km 1+210 dł. 1210 m”.*
3. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju dotyczącym dokonywania oceny stanu technicznego dróg w związku z wydawaniem opinii w zakresie zezwolenia na przejazd samochodami ciężarowymi drogami powiatowymi.

**W sprawach różnych:**

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

* zawarcia przez Powiat Buski porozumienia o wspólnym przygotowaniu
i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej;
* upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju do reprezentowania Powiatu Buskiego.
1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym zapewnienia dostępności lokali wyborczych oraz informującym o możliwości ubiegania się o dofinansowanie działań na rzecz zwiększenia dostępności przestrzeni publicznych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ogłoszeniem o pierwszym naborze wniosków w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Termin składania wniosków w ramach w/w programu upływa 15 lipca 2023 r. Zarząd Powiatu skierował w/w pismo do Sekretarza Powiatu oraz Naczelnika Wydziału OR, celem przekazania go Dyrektorom: ZOZ w Busku – Zdroju, PMOS w Busku – Zdroju oraz SOS-W w Broninie i przeanalizowania pod kątem możliwości złożenia wnioskuw ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.
2. Zarząd Powiatu przyjął projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Buskiego. Powyższy projekt obwieszczenia będzie przedmiotem obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.
3. W nawiązaniu do wniosku Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju o podjęcie niezbędnych kroków w sprawie uporządkowania gospodarki wodami deszczowymi z terenu ZOZ w Busku – Zdroju Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, że po dokonaniu kamerowania kamerą inspekcyjną, za pomocą, której sprawdzono drożność kolektora kanalizacyjnego potwierdzone zostały informacje, że na jednej z działek, w trakcie prowadzonych na niej prac budowlanych, doszło do uszkodzenia instalacji. W w/w sprawie zostały skierowane pisma do Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój o podjęcie stosownych działań mających na celu udrożnienie kolektora.
4. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego informującym, iż Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pracuje nad stworzeniem założeń do realizacji ponadregionalnego projektu pod roboczą nazwą „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”, który ma szanse na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Projekt ma charakter partnerski i obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego i mazowieckiego regionalnego. W przypadku województwa świętokrzyskiego projekt zakłada budowę trasy rowerowej o długości około 50 km poprowadzonej wałami przeciwpowodziowymi Wisły wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca. Dodatkowo wzdłuż rzek Nidy, Białej Nidy i Czarnej Nidy oraz Wisły na odcinku od Nowego Korczyna do Sandomierza utworzony zostanie szlak turystyczny wyposażony w niezbędną infrastrukturę do obsługi ruchu kajakowego. Modułem uzupełniającym w projekcie będzie budowa sieci pól kamperowych w wybranych lokalizacjach na szlaku. Mając na uwadze przyjęty harmonogram prac nad projektem, Województwo Świętokrzyskie podejmie w najbliższym czasie szereg działań przygotowawczych, których realizacja nie będzie możliwa bez aktywnego udziału Powiatu m. in.:
5. aktualizację tabel monitoringowych w zakresie inwentaryzacji przygotowania przedsięwzięć infrastrukturalnych i dokumentów będących w posiadaniu partnerów;
6. opisanie i przekazanie wizji produktu turystycznego z odniesieniem do zakresu planowanych działań inwestycyjnych;
7. opracowanie standardów technicznych do budowy infrastruktury rowerowej, kajakowej, kamperowej;
8. tworzenie koncepcji zarządzania projektem wraz z oszacowaniem kosztów projektu.

W załączeniu do pisma przedłożona została umowa partnerska dot. przygotowania, realizacji i utrzymania efektów projektu pod roboczą nazwą „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”, którą Województwo Świętokrzyskie pragnie zawrzeć z Powiatem Buskim. Umowa ma charakter intencyjny, a szczegółowy zakres projektu, planowany do realizacji na terytorium Powiatu Buskiego zostanie uszczegółowiony i skonsultowany na etapie realizacji umowy, w toku przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zarząd Powiatu zwrócił uwagę, że, pomimo, iż w piśmie jest zaznaczone, że umowa ma charakter intencyjny to nakłada ona w przyszłości na Powiat pewne zobowiązania. Zarząd Powiatu rekomenduje przyjęcie projektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawie podjęcia współpracy z Województwem Świętokrzyskim celem współdziałania w ramach umowy partnerskiej określającej zasady współpracy na rzecz wspólnego przygotowania, realizacji i utrzymania projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 pod roboczą nazwą „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem” dającej Zarządowi Powiatu możliwość podpisania umowy, ale nie na tych warunkach, jakie w niej zostały przedstawione.

**Zarząd wnosi pod obrady Wysokiej Rady następujące projekty uchwał w sprawie:**

* udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.
* zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
* absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
* zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2022 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres.
* oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
* zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2023 roku *(Radni otrzymali aktualny projekt uchwały)*.
* przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2023 roku *(Radni otrzymali aktualny projekt uchwały)*.
* zmiany uchwały Nr XLIII/430/2023 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2023 – 2030 *(Radni otrzymali aktualny projekt uchwały)*.
* ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski.
* udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów na realizację zadania z zakresu kultury*(Radni otrzymali aktualny projekt uchwały)*.
* wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Busko - Zdrój nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego.
* określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju.
	+ podjęcia współpracy z Województwem Świętokrzyskim celem współdziałania
	w ramach umowy partnerskiej określającej zasady współpracy na rzecz wspólnego przygotowania, realizacji i utrzymania projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 pod roboczą nazwą "Blue Valley - Wiślanym Szlakiem".

oraz n/w informację i sprawozdanie:

* + Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2022 rok.
	+ Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
	w Busku - Zdroju za rok 2022.

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Busku - Zdroju w zakresie dokumentacji projektowej, dziennika budowy, umowy z wykonawcą, finansowania, nadzoru budowlanego i odbioru końcowego nadbudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie przeprowadzonej w dniu 17 maja 2023 roku.